# Muyon 逐页设计手册

第二册　设计版本 1.1　｜　2026年10月13日 北京时间

配套《Muyon 架构与详细改造方案》使用。页面编号连接业务迁移波次与双端验收；本册不重复第一册的完整内核和工程任务表。

本手册供产品、交互、客户端、Rust 内核与测试共同评审，定义 29 个页面及子页面、跨页路径、异常状态、字段与验收。目标是让用户在助手中表达意图，在工作台检查和修改成果，在任务页控制实际执行。页面编号是设计追踪标识，不强制对应独立窗口或路由实现。

技术方向已定为 Electron 桌面、Kotlin Compose Android 与 Rust 内核；未来 iOS 已规划 Swift 与 SwiftUI／UIKit，本期只预留契约和平台适配边界。本期不新增跨设备任务、权限与审批同步；已有询价业务资料交换须独立盘点迁移，不等同任务同步。不把手机退出或电脑休眠解释为任务仍持续运行。以下所有新布局和令牌都是设计建议，不代表已经实现、测量或通过真机验收。

# 本次修订与已定边界

本次把已确定的交互决策落到页面：生成卡中的筛选、折叠、排序、草稿编辑等本地交互直接响应；具有业务副作用的动作交给 Rust 核验授权、对象、版本与参数，并按有效模式决定是否需要用户确认。只有需要重新理解意图、生成新内容或重新规划时才回模型。这里的“本地”是执行地点，不自动等于无副作用或免校验。

“全部允许”在用户已选工作区和现有访问权限内提供免确认授权，不逐对象再问，也不因宿主风险等级高而额外弹确认。必要执行校验、系统能力边界、撤权和结果未知核对仍自动进行。独立新增的 Auto 才是按宿主确定性规则评估风险：在已授权对象、用途和有效期内，低风险自动执行，高风险请求确认，禁止动作直接拒绝。

本册新增 S06 记忆与偏好、S07 助手身份；补齐安全审查暂停、复核与恢复、产物能力徽标和上下文状态。原 27 页业务规格与 8 张原创线框保留，另补 2 张原创线框。原版另行保留，新稿不代表代码改造或真机测试已完成。

# 仍待决定的产品选项

以下四项没有最终决定，不得由竞品行为、线框或实现方便代替用户选择。未定功能不伪装成已启用开关。

屏幕读取：是否提供、手动选择还是持续读取、捕获对象、系统授权、敏感内容过滤和保存范围均待定；A01/A03 只保留说明入口，不默认采集

临时会话：是否推出、是否保存聊天、是否读写长期记忆、关闭后的清理和异常恢复规则待定；不能把“关闭记忆”自动解释为临时会话

容量上限：记忆条数、单条长度、索引、附件和本地存储预算待性能与体验验证；只显示实测占用，未定前不承诺无限或编造上限

仅个人账号限制：是否限制账号类型、组织账号隔离和兼容策略待定；S02/S03 保留真实账号类型与能力字段，不预先拒绝组织账号

模式控件的候选名称、是否精简与默认档位仍待定。候选包括“每次询问、只读、低风险、Auto、全部允许”；本轮已经确定的是新增 Auto 与全部允许的语义。不得为了简化界面，把 Auto 与全部允许合并。

# 参考依据与原创转换

Muse 官方设计文章及已目视的目标、活动、审批示意图，展示任务列表、带时间的执行记录、明确允许／拒绝的审批；文章还说明主对话与分支对话的组织。Muyon 借鉴“持续对话旁可见任务、需要决定时及时提示、固定可信审批”的信息组织，不照搬其云端持续运行承诺。Muse 官方设计说明；Meta 官方介绍

Claude 官方资料将项目用于聚合资料与对话，将可编辑产物放在对话旁，并提供日后重新打开的入口。Muyon 借鉴项目上下文、并列阅读编辑和可回访成果，将其落到 PDF、证据、结构化草稿和询价比较，而不是把所有内容堆入聊天气泡。Projects 官方介绍；Artifacts 官方帮助

本轮未对 Claude、ChatGPT Android 做实机目视，不能据此断言其控件、间距、底层框架或后台行为。公开宣传截图也不等于完整产品实测。Muyon 的品牌、配色、图标、组件、页面与下述线框独立设计；线框中数值和内容均为示例。

## 竞品证据的使用边界

2026年10月13日核查的官方文档用于校准能力含义，不是 Android APK 动态验证。静态报告中的字符串、资源、入口或数据库结构，只能作为定位线索；没有调用链、运行结果和失败路径证据时，不能推断完整实现或业务保证。不得复制竞品品牌、字体文件、图标资产或未获许可的其他素材。

页面编号固定为 A 助手、R 科研、Q 询价、T 任务与审批、S01 外观与无障碍、S05 本地数据与导出。竞品映射表必须沿用本册编号，不能把 A 写成活动、R 写成询价，或将 S01/S05 互换。

ChatGPT 静态报告列出的 8 个动作不是完整功能验证清单。官方组件接口包含 window.openai.callTool，可由组件调用 MCP 工具；sendFollowUpMessage 是另一种发起后续对话的路径。因此不能推导“所有按钮都必须回模型”。工具可见性、注解和组件桥接并不代替服务端授权或执行校验。OpenAI 组件参考

Claude 报告中的 executed_client_tools 三元主键和 INSERT OR IGNORE 只支持“记录层有去重线索”。缺少调用时序、事务、外部幂等及崩溃恢复证据时，不足以证明外部业务效果只发生一次。SQLite 冲突处理说明也不提供这种保证。SQLite 冲突处理

Claude 当前帮助页把新版主题记忆和旧版摘要记忆分开；“24小时更新”属于 legacy 路径，不能泛化为所有当前记忆。新版中删除源对话不等于删除派生记忆。Muyon 必须以本册独立的数据生命周期契约实现，不直接借用竞品承诺。Claude 聊天检索与记忆

Claude 分享说明允许含 MCP 的会话分享，隐藏原始工具数据但保留最终回答；不能据旧线索采用 一概禁止分享的结论。最终回答仍可能含源材料信息，Muyon 导出或分享必须检查实际输出内容、接收者和用途。界面或对话恢复同样不能证明本地后台任务持续运行。Claude 分享会话；定向分享说明

# 当前已有 新版设计与后置范围

当前代码观察固定在 develop 提交 01e56cc2d729dab70e1b1def05c3aa93b28f421a。源码存在和路由接线只能证明迁移基础，不能代替本轮运行、真机或业务正确性证明。

| 范围 | 当前能确认的源码事实 | 本手册新版处理 |
| --- | --- | --- |
| 平台导航 | 当前主入口为助手、任务、资料、设置；存在会话范围、业务对象打开与执行面板接线 | A01–A03 重设助手与上下文；W01 聚合工作台；T01–T03 细化任务、活动与审批；设置保留固定入口 |
| 业务工作区 | 当前桥接有 Folio 询价与成本、科研工作台；支持按模块打开页面 | R01–R08、Q01–Q06 保留业务身份与服务，重排原生页面和工作成果，不另造平行业务数据库 |
| 询价内部页 | 当前包含 Home、Projects、Quotes、Ask、AI Tasks、供应商／物料目录、Exchange 同步与交换、Data Center、Settings、Hub 公司资料 | 项目和报价映射 Q01/Q04，比较与试算落 Q05/Q06；目录、公司资料与数据中心从 D01 保留入口；已有 .siq 交换和恢复从 S05 明确分流，不能因合并导航删除原业务。Exchange 不是汇率功能 |
| 数据和设置 | 当前有模型配置、MCP 服务、存储／备份、数据流与控制页等代码入口 | D01 与 S01–S07 提供统一可发现入口，新增布局与完整状态；具体旧字段逐项按原 schema 迁移 |
| 动态界面 | bootstrap 构造传入 uiPlanningEnabled:false；personal_agent 的 presentationPreference 路径可独立启用呈现 | 白名单组件和动态结果继续按能力受控；不能仅凭构造参数断言生产打开或关闭，须核对偏好、作用域与实际运行路径 |

源码定位：平台导航与路由、业务模块桥接、询价现有页面分发、应用和恢复入口。旧方案的 Flutter 选型已由上述新技术方向替代。

后置：iOS 客户端、新的跨设备任务／权限同步与审批合并、多人同时编辑、自动采购付款、自由脚本界面、未具备执行器支撑的全天后台任务。后置能力不出现在当前可操作按钮中；需要时显示具体限制和合法替代路径，不能用占位按钮假装可用。在线解析、外发、暂停执行、OCR 等均按每端真实能力决定是否可用，不因页面稿出现就被视为交付完成。

# 信息架构与页面目录

三主入口为“助手、工作台、任务”。设置固定在桌面侧栏底部、手机顶栏菜单；工作台中保留资料与各业务模块的明确入口。对话可关联多个任务，任务可产生多个结果，结果可打开真实业务对象；返回时恢复原消息、选区、筛选和编辑位置。

| 页面组 | 页面编号和屏幕标题 |
| --- | --- |
| 助手 | A01 助手对话；A02 历史与全局搜索；A03 本次上下文与使用范围 |
| 工作台 | W01 工作台总览 |
| 科研与 PDF | R01 科研项目与文献库；R02 PDF 阅读器；R03 文档大纲与定位；R04 批注列表与编辑；R05 证据与来源核验；R06 结构化提取与人工草稿；R07 保存预览与提交结果；R08 科研写作与论证大纲 |
| 询价 | Q01 询价项目与清单；Q02 技术条件与需求版本；Q03 候选检索与筛选；Q04 报价记录与询价草稿；Q05 候选与报价对比；Q06 价格试算与假设 |
| 任务 | T01 任务列表；T02 活动与执行详情；T03 动作审批详情 |
| 数据 | D01 数据模块与记录管理 |
| 设置 | S01 设置首页、外观与无障碍；S02 模型与执行位置；S03 连接器详情与接入；S04 权限与数据使用记录；S05 本地数据、存储与导出；S06 记忆与偏好；S07 助手身份 |

主要路径：A01 → A03 → A01 → T03 → T02 → 结果；W01 → R01 → R02 → R04/R05 → R06 → R07 → R08 → 受控报告导出或 D01；W01 → Q01 → Q02 → Q03 → Q05 → Q04/Q06 → T03 → D01。路径是常见顺序，不阻止从已保存对象直接回到中间步骤。

# 跨端布局与平台行为

Android 手机以单栏、底部导航、完整文字标签和全屏业务表单为主；键盘安全区、系统返回、文件选择器、分享入口与读屏使用原生平台语义。PDF 阅读保持纵向画布，复杂表格用对象卡或候选对呈现，并保留完整表格入口。Android 平板采用导航栏加列表／详情双栏，空间足够时并列 PDF 与编辑；分屏或大字体时按可用空间退回单栏。

Electron 桌面使用可收起导航、中部对话／编辑、按需证据栏；文件拖入有明确落点，支持系统文件对话框、键盘、右键菜单及窗口大小变化。原文和产物能够并列，不要求 Android 复刻桌面每个工具栏。关闭窗口、返回页面、停止生成和取消任务是不同动作。

初始布局阈值建议：Android 小于 600dp 单栏，600–839dp 尝试双栏，840dp 起按内容可容纳程度展开；Electron 约 900／1200 CSS px 作为收起侧栏的起始断点。dp、sp 与 CSS px 分别标定，不能机械换算。桌面正文建议 720–800px 最大阅读宽度；数据表可用更宽区域。所有数字均需真实内容、长中文、200% 字体和窄窗口验证。

# 设计令牌与视觉层次

品牌采用黑白灰、轻边界与少量深青强调。重要性靠排版、间距和明确按钮表达，避免大面积渐变、呼吸光圈和无意义持续动画。品牌强调与成功／危险状态不共用唯一颜色线索。

| 令牌组 | 起始建议 | 用法与验证 |
| --- | --- | --- |
| 浅色 | 背景 #FAFAF9，表面 #FFFFFF，正文 #202020，次级文字 #666666，边界 #D9D9D6，强调 #245D55 | 边界色只作装饰分隔；需要识别的输入边框／焦点另设高对比令牌 |
| 深色 | 背景 #171717，表面 #222222，正文 #F2F2EF | 次级文字、强调和状态色独立验证，不机械反转浅色 |
| 字号 | Android 正文 16sp、辅助 13–14sp；桌面正文 15–16px；标题按层级递增 | 系统缩放可用，不固定高度裁字；正文行高建议约 1.5–1.65 |
| 间距 | 4、8、12、16、24、32 | 4作紧密关联，16作常规组件间距，24/32分大区块 |
| 形状 | 卡片圆角12、输入区16；边框1 | 不把全部组件做成胶囊；表格与审批优先稳定对齐 |
| 交互 | Android 触控目标至少48dp；桌面可点击区域与文字适配 | 图标可小于命中区，但不能靠精确点击小图形 |
| 动效 | 常规120–180ms；内容出现少量透明度变化 | 减少动效模式关闭位移；进度动效不得假装工具仍存活 |
| 无障碍 | 普通正文对比度至少4.5:1，必要非文字识别至少3:1 | 这些是验收目标，非已测结论；状态同时使用文字、图标 |

令牌输出语义名而非页面散落色值，例如 surface.base、text.primary、border.interactive、action.primary、status.warning。两端各自映射原生实现，共享名称、含义及主题规则，不共享一套渲染树。

# 组件契约与可信边界

统一目录包含导航、消息、输入框、附件、任务摘要、活动步骤、审批、引用、比较表、字段编辑器、版本差异、历史快照、记忆条目和错误恢复。每个组件有稳定 ID、数据引用、权限／能力条件、正常／加载／空／错误／失效／禁用／焦点／大字体样式。列表按对象 ID 保持选中与编辑，不能靠数组序号识别记录。

生成内容可组织白名单组件与可信数据引用，但不能注入任意脚本、改写真实值、决定权限或伪造审批按钮。宿主将卡片动作解析为确定类型：local_ui 改变局部显示；local_draft 修改明确的本机草稿；business_command 进入 Rust；model_request 用于重新理解、生成或规划。模型只提出动作意图，不判断自己是否有权执行。卡片上的按钮点击不必再问模型才能执行。

审批、删除、授权、凭据与真实提交组件由固定宿主管理。业务命令至少绑定 actionId、cardId、objectRef、expectedRevision、参数摘要、工作区、用途、有效期及 operationId；Rust 重新读取当前状态并验证。现有代码已具备的对象版本绑定、旧卡失效保护应作为迁移基线，不列成缺失功能；新目标是统一跨端表达、覆盖率及可观察性，仍须迁移验证。

动作是否有副作用由真实能力合同决定。复制会写系统剪贴板；日志查看可能读取敏感内容，日志导出会落盘；导航可能触发网络、协议跳转或第三方应用。不能因按钮名字是“复制、日志、导航”就自动视为纯显示动作；纯显示筛选、折叠和本地排序不得被误送模型或重复审批。

PDF、网页、邮件及第三方返回内容均为资料，不能成为自动点击或授权的指令来源。引用打开失败须保留原因，不以相似链接替代。消息保留关联任务、项目、版本及来源；附件经历待导入、处理中、可用、失败，只有可用附件能被声明为已读。流式不强迫滚到底；读屏按段落节流播报；更新不抢编辑焦点；中文输入法组字期间发送快捷键无效。

## 产物能力与真实性徽标

W01、A01 产物卡、R08 稿件预览、Q05 比较与 D01 记录入口统一使用“静态、交互、可调用能力”三类宿主徽标。静态表示可阅读的冻结输出；交互表示本机筛选、编辑或展示行为；可调用能力表示存在受控业务动作入口。一个产物可同时列出交互与可调用能力，并逐按钮说明真实效果。

徽标来自宿主能力注册表和产物 manifest，不能由模型正文自称；它描述能力，不构成授权，也不证明已执行。另列“真实数据／示例数据”“当前／历史版本”“本机可用／需联网”。带模拟数据的组件始终显示示例标记，禁止直连真实写入目标。能力缺失、权限失效或版本过旧时徽标仍可解释原因，但执行按钮禁用或进入受控校验，不伪造可用状态。

## 询问模式与执行校验

候选模式的具体名称与默认值尚待决定，以下给出不会改变已定边界的设计语义。

| 候选模式 | 自动执行范围 | 人工交互 |
| --- | --- | --- |
| 每次询问 | 可直接显示预览，本地纯显示动作直接响应 | 受控业务执行前请求本次决定 |
| 只读 | 仅在现有读取授权内读取；写操作可预览 | 写操作不执行，允许明确切换模式 |
| 低风险 | 宿主固定低风险白名单且已授权的动作自动 | 高风险不执行，可提示切换；不偷换成 Auto |
| Auto | 已授权对象、用途、有效期内，宿主确定性规则认定的低风险自动 | 高风险请求具体确认；禁止动作拒绝 |
| 全部允许 | 用户已选工作区和现有访问权限内免确认，含通过校验的高风险动作 | 不因风险额外询问，不逐对象再问；仅硬限制拒绝 |

风险依据由宿主可测试规则计算，例如动作类型、目的地、数据敏感性、可逆性、批量规模与权限扩展，不采信模型自评的“低风险”。规则版本、命中理由、授权决策与执行结果分开记录。Auto 的新授权范围不能凭“低风险”自动扩张；缺少对象、用途或权限时说明真正缺口。

全部允许仍校验参数、对象版本、CAS、去重与撤权。该档及安全复核不可绕过的硬限制，仅指无现有访问权、用户撤销、系统或第三方不可绕限制、业务合同非法；不包含 Auto 的纯风险禁止，不新增询问。版本变化自动重建并重验；信息或冲突不明时只询问必要事实或选择，不因高风险重问。切档不恢复撤销授权，不重放旧未知操作。

# 状态机与一致性

以下是与 Rust 核心一致的设计契约，仍需实现验证。页面读取、授权判断、内容版本、任务和副作用账本分别建模，不能用单个状态枚举或四句工具文案替代。

| 层次 | 状态或字段 | 页面语义 |
| --- | --- | --- |
| 页面读取 | loading、ready、empty、error | 已有草稿不被加载刷新清空 |
| 任务运行 | queued、running、waiting、succeeded、failed、cancelled | 等待原因另列；界面恢复不证明后台运行 |
| 等待原因 | awaiting_input、awaiting_confirmation、offline、executor_unavailable、external_dependency、reconciling、user_paused、security_review | 缺信息、需确认、环境等待、账本核对、用户暂停及安全复核分别显示 |
| 授权与校验 | allowed、confirmation_required、denied、validation_failed、stale、revoked | 校验失败不是待用户批准；禁止不能靠“允许”按钮解除 |
| 安全复核 | pending、reviewing、cleared、blocked、expired | 绑定动作摘要与审查依据版本，复核通过后重新校验 |
| 取消请求 | 请求时间、阶段、执行器确认 | 请求不等于已经取消；在途动作需核对 |
| 副作用账本 | prepared、authorized、dispatching、succeeded、failed、outcome_unknown | 回答生成、工具返回文本或动画结束均不等于业务成功 |
| 内容与可用性 | partial、stale、historical、人工覆盖、来源失效、offline、unavailable、expired、revoked | 描述内容或能力，不冒充任务状态 |

任务从排队进入运行，遇到依赖进入等待，满足条件后由核心恢复。用户暂停仅在执行器支持安全检查点时可用，映射 waiting 与 user_paused；暂停不撤回已发外部动作。发送后超时进入 outcome_unknown，任务进入 reconciling，使用原 operationId 查询回执；只有确定未执行且能力允许重试时，才能按原业务幂等关系续办。

执行校验失败时显示具体字段、对象或版本差异并保留草稿；可确定性重建的请求由核心自动重建。真正需要用户决定的情形才进入 awaiting_confirmation，并说明当前模式和需决定内容。安全审查暂缓进入 security_review，与普通审批不同。已确定的硬限制直接标明 blocked／denied；只有合法输入、能力或规则状态实际改变才可复核，不能用换模式绕开。

同设备聊天、任务页和业务页共享 taskId、approvalId、operationId、版本快照和权限 epoch。存在审批时必须绑定确定目标、参数、数量、数据及修订；实质变化使旧决定失效，但是否产生新询问由当前模式决定。重开和重复点击不重复执行。恢复先核对权限、账本和执行器，不依据旧心跳显示仍在运行。本期没有跨设备审批合并。

原报告中的“进行中、已完成、失败、动作名”是界面文案线索，其中动作名不是状态；“已完成”也不能一概改写成成功回执。面向用户的简短工具文案是以上状态的投影：展开详情必须能看到排队、权限拒绝、校验失败、需确认、安全审查、取消中、结果未知及真实终态；不能把所有非成功情况都写成“失败”，也不能让“完成”掩盖部分结果或待核对副作用。

# 数据与跨页恢复约束

本册所有历史结果、本地缓存、离线文件、搜索索引与审计记录的可读性，都受当前读取权限和目的限定投影约束。撤销执行权不必删除已授权可读历史；撤销读取权则必须停止受影响订阅、清除敏感正文与缓存投影，并限制搜索摘要、回放和导出。仅保留政策仍允许读取的最小审计元信息，不以历史快照绕过撤权。

人工编辑层优先于机器新建议；刷新只更新机器层，冲突进入差异预览。历史结果保留生成时间、输入版本、来源时间和对象链接；旧结果仅在仍具读取权限时可读，旧写入按钮必须重新校验，不沿用旧审批。原始文件、解析层、批注、证据、草稿、正式记录各自有身份与生命周期，移除附件或停用模块不隐式删除源文件。

科研来源锚点至少包含文献 ID、源文件内容哈希、文件版本、物理页索引、印刷页码标签、归一化页内区域、原文摘录及上下文校验值。OCR 层记录来源页、引擎版本、识别时间与置信度；低置信度显示待核验，不等同业务结论置信度。换版不把旧选区静默映射到新文件。

读取权与执行权分别处理：撤销写入／工具执行权阻止后续动作，已发生的外发与写入不能被伪称撤回；若撤销读取权，立即清除对应正文、摘录和缓存界面投影，取消相关订阅、预取与迟到更新，并退出受限预览。仅保留策略允许的最小状态元信息，不能以“历史结果”为由继续显示失权内容。底层数据保留或删除遵守独立数据生命周期规则。

撤权还必须覆盖已拼装而未发送的模型上下文、排队请求、预取、派生摘要、检索索引及迟到工具结果。Rust 递增权限 epoch，使旧上下文快照不可派发；已发请求尽力中止，并明确无法保证撤回外部已收到的数据。相关派生摘要先失效，再按仍获授权来源重建；不能仅清可见缓存而继续把旧内容送入下一轮。

跨页至少保存项目、对象、结果版本、选区、当前行／字段、筛选、滚动位置与返回来源。自动保存草稿和正式提交显示不同文案。日志默认脱敏；密钥和认证信息不进入对话、快照、诊断包或备份。离线优先保留已授权本地资料与编辑，只有实际安装并验证能力时才允许本地推理或 OCR。

# 页面规格使用方式

每页描述目标入口、手机／桌面布局、字段组件、按钮、适用异常状态、权限数据及可操作验收。页面内标注“现有入口重设计”时只说明存在迁移入口；标注“新设计细化”不表示旧版没有局部能力。所有新增交互仍须设计评审、实现与测试，不由本文自动授权代码或外部服务修改。

# A01 助手对话

定位：现有助手入口重设计；新增明确的记忆、身份、模式和产物能力入口，不代表本规格已实现。

目标与入口：承接自然语言、附件与后续修改，保留可追溯任务和成果。由“助手”、历史条目或“返回对话”进入。对话视图、上下文快照、任务状态和保存策略分别持久化。

手机布局：顶部为对话标题、当前项目、范围和助手身份入口；次行以文字显示当前模式及记忆使用状态，过长时折叠为可访问摘要。在途任务条靠近顶部，正文排列消息、产物和必要的确认摘要。底部为附件、多行输入、附件按钮与发送；键盘不遮控件。桌面布局：左历史与项目，中间对话，右按需打开产物／来源／A03；身份入口到 S07，记忆入口到 S06。入口为同一对象的视图，不创建平行设置。

组件与字段：消息标识、角色、时间、项目、任务、来源、历史状态和上下文修订；任务条显示真实执行位置。上下文摘要显示本次用了哪些资料与记忆，是否检索历史，数据会发给哪个模型。产物卡带静态／交互／可调用能力及真实／示例、当前／历史徽标。身份名和语气只影响表达，不能改变模式、权限或结果真实性。

按钮交互：展开、筛选、排序和明确的本机草稿编辑直接响应；业务按钮直达 Rust 核验，不为点击再加一次模型回合。重新理解、生成新内容或规划新步骤才发模型请求。新消息可选择新任务或补充当前任务。范围变化先使旧快照失效并重验，全部允许档不因此逐对象追问。复制调用受控剪贴板端口且仅复制用户选择的可读内容；停止生成与取消任务分开。

状态与数据：显示聊天保存、记忆读取、记忆写入、历史检索的实际独立状态；例如“本次不读记忆”不表示聊天不保存。资料未就绪时定位具体文件；断网保留允许保存的草稿，消息未发送不能标送达。校验失败、等待确认、安全审查、结果核对和执行器不可用显示不同文案与入口。读取撤权立即清除正文投影，并使待发上下文和排队请求失效；已发内容不能假称撤回。屏幕读取、临时会话仅显示待决说明，不默认启用。

真实与模拟边界：聊天中的演示产物和预览示例固定标“示例”；无真实任务或回执时不显示运行／保存成功。语气预览不访问项目、记忆或工具。历史卡保留版本；现有旧卡失效保护须迁移，不重新包装为缺失能力。

可访问性与验收：中文组字 Enter 不发送；键盘与 TalkBack 能依次到达范围、模式、记忆与身份入口。200% 字体下输入和任务条不覆盖消息；流式按段落播报。连续两任务不串结果；重开恢复阅读锚点但先核实任务；相同卡的筛选无模型调用，业务动作只调用一次核心；全部允许的高风险合法动作没有额外询问，Auto 相同动作进入 T03。

# A02 历史与全局搜索

定位：新设计细化，将历史与跨对象搜索集中成可回访页面。

目标与入口：找回对话、任务与产物，避免重新执行。入口为助手历史按钮、桌面侧栏搜索；搜索结果返回原对象，不创建平行记录。

手机布局：搜索框、类型筛选、日期分组列表；点结果进入详情，返回保留关键字和列表位置。桌面布局：侧栏常用对话，主区提供跨对话搜索结果；可选右侧只读预览。

组件与字段：结果包括标题、对象类型、匹配片段、项目、更新时间、历史／当前标记和本地可用情况；筛选支持对话、任务、文件、结果及项目。列表不把敏感正文放到系统通知预览中。全文搜索只覆盖实际索引范围，页头说明“此设备已索引资料”。

按钮交互：打开、在项目中查看、重命名、归档分别独立；归档可恢复，不等于取消在途任务。对运行中的对话归档时明确提示仍有任务；删除显示数据范围和关联对象处理，永久删除进入独立的范围与不可恢复性预览，再按当前模式及不可绕过的系统要求处理。搜索框清空只清条件。

状态与数据：无结果显示关键字、范围和清除筛选；索引中显示已处理数及尚未覆盖项，不把未索引解释为不存在。离线可查本地索引，外部不可达结果仍留标题和不可用原因。失效链接仅保留仍获准读取的快照与源标识；恢复归档不恢复已撤销权限。

验收：中文与文件名混合查询定位正确对象；搜索结果命中旧版本时明确版本；点击旧结果不会重发工具；归档及恢复后对象标识不变；索引未完成、零结果和连接失败三种状态可区分。

# A03 本次上下文与使用范围

定位：保留已有会话范围概念，增加记忆、历史检索与上下文快照的可见状态；不改变长期设置的独立性。

目标与入口：让用户知道本次使用什么、用于什么、发往哪里、何时失效。由 A01 范围标签、附件菜单、工具缺口或 T02 输入范围进入；简单对话不强制弹出。

手机布局：全屏页顶部显示“本次消息／当前任务”，下方分项目资料、文件、记忆与历史、可用能力及模型目的地；底部“应用本次范围”。桌面布局：对话旁侧栏，资源树与已选摘要并列，记忆条目可定位 S06，身份入口到 S07，权限详细设置到 S04。

组件与字段：资源 ID、版本、模块、用途、来源、读取权、执行权、目的地、有效期、contextRevision 和 permissionEpoch。记忆与历史分别展示本次允许读取、实际选用、排除及原因；本次写入记忆与聊天保存状态可查看，但不与上下文读取混成一个开关。显示明确的当前模式及作用工作区。

按钮交互：添加／移除资料改变未发送草稿，不追改既有动作；“仅本次”与“项目默认”分开。选择写能力只改变请求范围，最终依当前授权与模式执行；全部允许在已选工作区现有权限内自动核验，不逐对象再问。打开记忆查看或改动不自动扩大本次模型上下文。已开始任务变更范围生成新修订，旧计划不能继续使用。

状态与数据：已选可用、处理中、未授权、已撤销、版本过旧、目的不匹配、未选用、排队已失效分别显示。资源改名保留 ID；同名替换不能偷换引用。读取权撤销使缓存、已拼上下文、排队请求和相关派生摘要失效，停止订阅和迟到更新；发送前核心再次校验 epoch。仅移出本次上下文不删除记忆、聊天或原文件。离线不能把远端资料标已加载。

真实与模拟边界：快照中的实际选用清单由 Rust 返回，不能用模型自报“已读”填充；预估 token、容量和尚未发送的预览注明估计，未定容量上限不显示硬性数字。屏幕读取和临时会话仍待决定。

可访问性与验收：资源选择具有名称、用途、状态和可操作原因；大字体改用上下排列，不横向截断权限。移除后新请求不带该资料；关闭读记忆不自动关写记忆或保存聊天；撤权发生在上下文拼装之后、派发之前时必须阻止发送；范围变化不复用旧审批，但全部允许档仍自动重验；关闭侧栏不扩大范围。

# W01 工作台总览

定位：已有 WorkspacePage 和模块打开能力；新版重新组织项目、资料和成果入口。

目标与入口：集中返回项目、文献、询价和最近产物。从主导航“工作台”进入；助手的“打开工作台”应直接落到对应对象并保留返回来源。

手机布局：顶部项目切换，下方最近工作、科研／PDF／询价入口、最近结果；卡片单列，避免横滑隐藏关键入口。桌面布局：左项目列表，中部最近项目与工作结果，右侧可选待处理摘要；项目内使用面包屑。

组件与字段：项目名称、所属模块、最近操作、任务状态摘要、结果版本、文件数量及可用性。每个产物展示宿主确认的静态／交互／可调用能力徽标，以及真实或示例、当前或历史标记；能力详情列实际动作、目的地和是否有副作用，徽标本身不是授权。最近列表按真实最近访问／修改排序，待确认项目独立标识，不依据模型虚构优先级。

按钮交互：新项目、导入资料、继续草稿、打开结果是稳定动作。导入先选择用途与目标模块，再走相关导入页。创建项目只创建容器，不自动授权读取所有本地文件。删除项目须说明影响，正在执行的任务先核对处理方式。

状态与数据：空态提供创建项目和导入资料；某模块未安装、停用或版本不兼容时说明原因并保留历史入口。项目打开失败不丢列表；离线只承诺已缓存文件。权限改变立即重算按钮；读取权撤销清除受限卡片内容和订阅，仅留获准的失效说明。

验收：伪造正文徽标不能启用工具；模拟产物不能写入真实台账；复制、日志导出与外部导航按真实能力执行；从助手进入 PDF 草稿后能回原消息；项目切换不丢另一项目的编辑；停用模块不删除其历史；未配置能力没有假入口；列表的任务状态与 T01 一致。

# R01 科研项目与文献库

定位：已有科研工作台和导入链基础；本页为新版文献库编排，细节仍须逐项迁移验证。

目标及入口：管理一个研究项目的文献集合与未完成工作；从科研导航、最近项目或任务引用进入，返回时恢复筛选和滚动。项目栏显示名称、研究问题、文献数、待核验数、本机保存时间，不出现“已同步”。

手机布局：顶部项目切换与搜索，下方“全部、已批注、待核验”筛选，单列文献卡；底部固定“导入文献”。桌面布局：左侧项目树，中间文献列表，右侧选中文献概要；任务抽屉默认收起，不挤占筛选栏。

组件字段：R01-LIST 每项含标题、作者、年份、来源类型、文件版本、页数、可达性、阅读位置；R01-DETAIL 显示项目归属、标签、最近任务与重复候选。标题缺失时显示文件名，年份未知明确留空，不由模型补造。选择数量独立于当前可见数量。

按钮行为：“导入”先选择本机文件和目标项目，识别重复后再确认归属；“继续阅读”进 R02；“查看待办”只筛选相关任务；“移出项目”说明仅移除关系，不能暗含删除源文件。搜索清除后恢复原集合，批量动作列出实际对象。

适用状态：loading 保留上次列表并标刷新；empty 区分项目无文献与搜索无结果；error 标出读库或文件失败。offline 允许本机文献；取消导入保留已完成项。revocation 隐去失权内容并保留安全返回；partial 显示导入成功与失败明细；stale 提醒文件或项目版本变化。

权限与数据约束：读取、导入、移除分别核验能力；导入任务不得默认调用云模型。项目切换不搬动文件，不从另一设备补取不存在的副本。

可执行验收：导入两份同哈希 PDF，仅出现重复提示而不生成无依据的新文献；筛选零结果可一键还原；导入中撤销文件权限，受影响项停止，已成功项在仍有读取权限时可读；退出重开恢复原项目和筛选。

# R02 PDF 阅读器

定位：新设计细化；原文、旁挂批注与证据的布局和锚点须单独验收。

目标及入口：可靠阅读原始版式并建立可回访选区；由文献、搜索命中、批注或证据打开。顶部始终显示文件版本、物理页码和返回来源；存在印刷页码时并列展示。

手机布局：阅读画布占主体，轻触切换工具栏；底部保留页码、大纲、批注，选区操作用不遮住选中文字的浮条。桌面布局：左侧可折叠大纲，中间画布，右侧“批注、证据、草稿”工作栏；栏宽可调，窄窗将右栏改为抽屉。

组件字段：R02-CANVAS 呈现页片、缩放、旋转和加载范围；R02-SELECTION 显示选区页数、摘录及文本层来源；R02-READING 记录当前页与页内位置。扫描页标“无文本层”，已有 OCR 必须标识识别文本，不能伪称原始嵌入文字。

按钮行为：输入页码后显式跳转；“高亮、记批注、建立证据”分别创建独立对象；“提取选区”先预览页范围和目标字段，再进 R06。跨页选择显示每页片段，不把页间缺失内容拼成连续原文；取消选区不删除已有批注。

适用状态：loading 按页展示骨架，已读页不闪退；empty 用于无可显示页；error 单页重载不清阅读位置。offline 可读已授权本机文件；取消解析保留原件与既有 OCR。revocation 停止后续读取并按权限清理预览；partial 标损坏或未识别页；stale 保留旧版本入口，不把旧选区映到新文件。

权限与数据约束：源文件只读，缩放和主题只改阅读偏好；资料内容不能自行触发外部导航；用户点击或当前任务已授权的导航，由 Rust 核验目标与当前模式后执行。调用在线解析前展示发送内容与目的，按当前授权执行。

可执行验收：同一选区在缩放、旋转、关页重开后仍命中原文；带封面样本的物理页与印刷页码不混淆；第八页损坏不阻断其余页；替换 PDF 后旧证据显示版本失配而非静默重定位。

# R03 文档大纲与定位

定位：新设计细化；本页定位和大纲行为不等于当前页面已完整具备。

目标及入口：让长文档的章节、搜索结果与来源锚点准确落到阅读页；从 R02“大纲”、文内引用或全局搜索结果进入。当前文献及版本固定显示，跨文献搜索结果必须带文献名。

手机布局：全屏定位面板，顶部分段“大纲、缩略图、查找”，底部显示当前页及返回阅读。桌面布局：阅读器左栏呈现三种模式，选中结果后中间画布跳转，右侧工作栏保持不动；键盘可逐项移动并回到画布。

组件字段：R03-OUTLINE 节点含标题、层级、物理页、来源类型；原生书签、规则识别和模型建议分别标识。R03-SEARCH 包含查询词、大小写选项、匹配片段、页码、已扫描页数；R03-LOCATOR 保存跳转前位置和定位校验结果。

按钮行为：点章节只跳转，不重跑解析；“上一处、下一处”按稳定页序移动；“返回原位置”恢复页内偏移。无书签可主动生成建议大纲，生成前显示范围；用户改标题或层级保留人工版本。输入超范围页码就地提示，不截断成错误页。

适用状态：loading 显示当前检索覆盖范围；empty 区分无书签、无文本层与无命中；error 说明哪页未参与查找。offline 使用本地索引；取消检索停止后续页并保留已得结果。revocation 关闭失权内容定位；partial 明示仅搜索部分页；stale 在文件版本变化后冻结旧结果，重新定位需复核。

权限与数据约束：大纲是旁挂结构，不改 PDF 目录；人工重排不改变物理页序。检索范围与实际索引一致，不把只搜文本层称为已搜全文图像；无合适解析能力时允许手动页码定位。

可执行验收：一百页文件只索引二十页，页面必须显示“已搜索 20 / 100 页”；取消后命中仍可打开；建议大纲刷新不覆盖改名节点；中文混合罗马数字印刷页码仍通过物理索引准确跳转；返回后保留原缩放和滚动。

# R04 批注列表与批注编辑

定位：新设计细化；用户批注与模型建议分层是本页约束。

目标及入口：回看、补充和管理阅读判断；从 R02 选区或批注按钮、R01 已批注文献进入。批注是用户记录，和来源原文、模型建议分区展示，不能混写为同一段原文。

手机布局：上半为当前原文片段，下半可拖动批注面板；编辑时面板铺满可用高度，键盘上方固定“保存批注”。桌面布局：右栏按页分组列表，选中批注同步画布高亮，正文编辑区留在右栏，允许扩展为并排编辑。

组件字段：R04-LIST 含颜色、类型、摘录首行、标签、页码、修改时间；R04-EDITOR 含批注正文、引用片段只读区、关联证据、保存版本和未保存提示。颜色仅辅助分类，类型文字和图标同时可见；空正文高亮与有正文评论分别允许。

按钮行为：“保存批注”只保存本机旁挂记录；“生成证据”进 R05 并引用原选区；“重新定位”进入原文校验。“删除”明确对象与恢复能力；“取消编辑”返回最后保存版本，有未保存内容先选择保留草稿或放弃。离页保存草稿，不能显示正式保存成功。

适用状态：loading 保留编辑缓冲；empty 给出选择原文入口；error 显示保存失败并保留输入。offline 可编辑可达本机批注；取消智能整理不取消人工编辑。revocation 禁止新增失权引用，并清除已失去读权的引文、预览与缓存投影并清除失权摘录与订阅，仅保留仍获授权的批注；partial 标部分锚点无法读取；stale 并排显示当前版本和待合并差异。

权限与数据约束：提交编辑需携带批注 revision；冲突禁止覆盖后来版本。模型整理只生成建议层，人工正文只能经用户采纳改变。源文件和其他批注均不随当前编辑修改。

可执行验收：输入未保存批注后杀进程重开可恢复草稿；保存失败不能清空文本或显示成功；模型刷新后人工改句逐字保留；修改文件后批注仍指旧版并提示核验；批注删除不得删除源文献或关联的独立证据。

# R05 证据卡与来源核验

定位：新设计细化；来源核验是独立业务事实，不能由视觉样式自行成立。

目标及入口：把研究判断与可检查的原文绑定；由选区、批注、草稿字段来源或任务产物打开。页面首先回答“支持哪个结论、依据在哪里、哪些仍未核验”，读取成功不能等同核验通过。

手机布局：上方结论卡，中间原文与页码，下方核验表单；“定位来源”固定在底部，长摘录可展开。桌面布局：左侧原文预览，右侧结论与核验记录；任务说明作为可收起第三栏，编辑成果保持可操作。

组件字段：R05-EVIDENCE 含结论、原文摘录、文献 ID、版本、页码与区域、提取方式、读取时间；R05-VERIFY 含核验状态、核验人或执行器、核验时间、问题与相反证据。状态区分未核验、已核验、读取失败、未披露、不适用、冲突；“人工推断”单独标记。

按钮行为：“定位来源”校验锚点后进入 R02；“核验通过”要求确认原文、范围与结论吻合并记录依据；“标记冲突”要求选择冲突项或填写问题；“用于草稿”只建立字段引用，不保存业务记录。自动核验建议必须经规则或人工流程确认，不由文案自行变绿。

适用状态：loading 结论可见但核验暂禁；empty 不制造来源；error 显示读取原因。offline 可核对本机原文，在线来源标最近读取时间；取消核验保留旧结论。revocation 清除失权来源正文与缓存投影、取消订阅及可用标记；partial 标摘录覆盖范围；stale 标版本变动，旧“已核验”保留历史但不可当作当前核验。

权限与数据约束：证据只支持其实际范围，不推及其他样本或条件；缺原文的摘要不得升级为全文证据。修改结论、摘录或来源后必须重新核验。

可执行验收：仅有检索摘要的证据不能标全文已核验；修改结论立即使当前核验失效；两个来源相反时同时可见，不择一隐藏；同一证据用于三个字段，能反查三处引用且定位同一版本原文。

# R06 结构化提取与人工草稿编辑

定位：继承历史需求中的提取、人工覆盖与草稿原则；新版跨端表单需重新实现和验证。

目标及入口：把指定文献范围整理成目标业务结构，并允许用户逐字段修正；由 R02 提取选区、项目“整理文献”或未完成草稿进入。首屏先选择插件、用途及目标对象，再确认页范围和字段结构。

手机布局：顶部步骤和目标摘要，单列记录卡，展开后逐字段编辑；来源使用底部预览。桌面布局：左侧来源页，中间可编辑记录表，右侧字段依据与任务进度；宽表横向滚动，记录身份列固定。

组件字段：R06-DRAFT 含稳定行 ID、目标、schemaVersion、revision、校验及重复状态；字段保存原值、规范值、单位、来源、人工覆盖和覆盖版本。未知、未披露、读取失败分别有原因；R06-ISSUES 汇总必填缺失、单位错误、冲突与待补行。

按钮行为：“开始提取”创建明确范围任务；“停止提取”发取消请求，已得记录可编辑；“重新提取”仅更新机器层，人工修改继续优先，差异逐项采纳。“恢复提取值”需明确点击当前字段；“校验”由领域规则执行；“预览保存”进入 R07，不把草稿保存当作入库。

适用状态：loading 逐行追加但不挪动编辑焦点；empty 区分无可提取信息与未选范围；error 留下可用草稿。offline 仅使用实际可用本机解析，不能承诺本地模型；cancel 保留已完成行。revocation 停止读取并清受限原文、机器投影和订阅，仅保留仍有读权的人工草稿；partial 显示已处理页与失败页；stale 标目标结构或源版本变化并保留待迁移字段。

权限与数据约束：模型只提建议，身份合并、单位换算和必填由目标业务约束；云处理须按授权范围。草稿快照按本设备持久化，解析刷新不得覆盖人工值。

可执行验收：人工把字段改为 25 后重新解析得到 24，界面仍显示 25 并提供差异；一行损坏不清除其他行；无来源的推断明确标识；升级 schema 后不能静默丢旧字段；任务取消确认前仍显示“取消请求已发送”。

# R07 保存预览与记录提交结果

定位：继承当前预览、提交与回执原则，并明确分开原子组和独立操作集。当前 AtomicBatchForm 是单个全有或全无操作的独立能力，不能因新页面采用逐行展示而拆成多次写入。原子批量写入合同

目标及入口：说明哪些记录将写入哪里，以及结果如何核对；从R06已校验草稿或历史提交记录进入。首屏显示目标项目、业务类型、新增或更新、校验状态、版本，以及由内核返回的batchMode和原子组范围。

手机布局：摘要下为记录卡，底部按钮明确“提交整组”或“提交已选N项独立操作”；桌面预览表与校验明细并排，提交后切换回执视图。原子组以可识别边界包住全部成员，不能把行勾选设计成任意拆组。

组件字段：R07-PREVIEW包含batchMode、groupId、成员集合、组摘要、recordId、目标对象、字段差异、来源、有效性及冲突依据。R07-RECEIPT对atomic返回组级operationId、幂等键引用、组回执与最终状态；对independent返回逐操作回执。行级错误可解释整组失败原因，不能冒充该行已经单独结算。

按钮行为：返回修改保留输入；重新预览核对草稿、目标、成员和权限版本，变化使旧确认失效。atomic整组提交或回滚，以原组操作标识及幂等键核对结果，不提供组内单行续办。independent只对确认集合逐项结算，已成功项不可重选；仅续办确定未执行且允许重试的项，未知项先查回执。

状态与权限：loading时禁止提交；empty说明无可提交集合；error区分确定失败与结果未知。atomic任一成员失败则整组无写入，不出现组内部分成功；partial只描述independent操作集或提交前草稿完整性。离线仅在目标与校验能力实际可用时提交。撤销执行权停止未执行动作；撤销读权清除受限预览和订阅。取消请求不抹掉已经生效的组或独立操作。

数据约束：batchMode与成员集合由业务能力和内核确定，不能由UI任意切换以绕过原子性。授权绑定组或操作集合、目标修订与计划摘要。只有正式回执可显示成功；atomic按组汇总，independent按逐操作回执汇总，模型输出、解析完成或动画结束均无此资格。

验收：atomic第N行失败后全组无写入，重启用原组键核对而不单行重发；预览后增删成员使旧确认失效；independent十项中六项有效时仅提交已选六项，部分成功后只续办确定未执行且可重试项；双击不重复写；提交后失联先核对；成功数与组或操作回执一致。

# R08 科研写作与论证大纲

定位：现有 WritingPage 已有分层段落、论述、支持程度和证据关联，不能由 R03 的 PDF 文档目录或 D01 通用数据页替代。当前 OutlineSection 使用 level 与 position；新版 OutlineNode 的父节点、修订及移动预览属于迁移后的明确契约。依据固定提交 01e56cc2 的 writing_page.dart、outline_store.dart。

目标及入口：产物页显示静态／交互／可调用能力徽标及真实／示例状态，徽标不授予写入或导出权限。将研究主张、精读笔记和已接纳运行组织为可追溯论证，从科研项目“写作”、R05“用于论证”、R07 保存回执或研究产物进入。这里编辑的是用户研究大纲；修改标题和顺序不改 PDF 目录或源文件。

手机布局：顶部项目、稿件修订与“提纲／本节／证据”切换；提纲以可折叠层级列表展示，选节后进入完整编辑页，键盘上方保留“保存本节”。移动用“移到…”位置选择器，不能只依赖拖拽。桌面布局：左侧有序论证树，中部标题和论述编辑，右侧支持程度、引用及来源预览；底部显示保存状态与变更，模型建议另列，不覆盖正在编辑的正文。

组件字段：OutlineNode 含稳定 ID、项目、parentId、顺序、标题、层级、论述、support 与 revision。兼容当前一级至三级标题；支持程度沿用未评估、证据充分、部分支持、证据不足、存在反证，显示评估人／方式、时间与依据。EvidenceRef 明确区分 entry 研究记录、note 阅读笔记、run 已接纳运行，保存模块、类型、对象 ID、项目、revision 和来源摘要；引用另带页码、锚点、摘录、解析状态。证据数量不自动决定支持程度，未接纳运行不得进入正式引用。

按钮交互：新增同级／子节、编辑论述、关联证据、移除引用、上移／下移、移到指定父节、预览删除影响、准备报告。关联器按类型筛选并显示来源，重复关联同一类型同一对象为无变化；移除引用不删除原证据。移动预览旧父／新父、前后顺序和受影响节点，拒绝移到自身或后代、循环及超过层级限制；同位置移动显示无变化。删除有子节时必须先选择子节处置，再预览实际受影响节点、引用关系及保留的证据，不根据视觉缩进隐式级联。确认绑定 expected_revision 与影响 digest；任一关联被替换或增删即使文案相同，也要使旧预览失效。

状态：loading 保留本节草稿；empty 区分无提纲、当前节无引用、筛选无结果；error 定位保存或来源失败并保留输入。offline 可编辑已授权本机内容；取消生成保留人工论述，取消移动／删除不改变原结构。revocation 禁止新增受限引用与导出；读取权撤销立即清除对应正文、摘录、缓存投影和订阅，仅显示获准的失效元信息。partial 分列可用、缺失、未接纳及冲突证据；stale 在大纲、来源或接纳状态变更后标待复核。版本冲突并列“我的草稿／当前保存版”，逐项合并，不用后写覆盖代替解决。

权限与导出边界：跨项目、类型歧义、已失去接纳资格的 run 由核心拒绝；entry、note、run 即使 ID 相同也不能互换。显示来源不能替代读取授权，标“证据充分”也不能跳过核验。完整 Markdown 报告导出依赖 W5 受控导出、冻结输入和回执能力；W5 未就绪仅能查看稿件预览，导出动作不可用并解释原因。可导出时先冻结节点顺序、正文、引用与来源版本，选择目标、覆盖策略并按当前模式执行；输入变化重建预览并重新校验。只有导出回执才能显示文件已生成，导出成功不代表已向第三方发送。

验收：①同号 entry、note、run 各一项只链接所选类型，未接纳 run 被拒绝；②编辑三级标题与论述后重开恢复，模型重算不覆盖人改；③移动到自身后代被拒绝，同位置不产生虚假变更；④删除预览后新增或替换一条引用，旧 digest 必须失效；⑤旧 revision 保存保留草稿并展示冲突；⑥报告按确认顺序输出支持程度和可追溯引用，来源换版后必须重核；⑦W5 未完成无可执行导出，写文件中断先核对导出账本，不重复覆盖。

# Q01 询价项目与清单

定位：现有 ProjectsPage 及询价业务入口重设计；业务身份和数据不能因改导航丢失。

目标及入口：从业务导航“询价”、最近项目或任务结果进入，定位待处理设备和需求版本；项目清单属于业务对象，任务执行态另列。顶部显示项目名、项目编号、本机保存时间、当前需求版本和“新建项目”。

手机布局：项目切换器、搜索框、状态筛选横列、设备清单卡纵排；卡片展开显示数量、单位、候选数及下一步。底部“新增清单项”；批量操作进入独立选择态，返回先退出选择。桌面布局：左侧项目树，中间可排序清单，右侧选中项摘要；无选中项时显示项目概况。

组件字段：项目名必填，编号可空但不可冒作唯一键；清单项含名称、分类、数量、计量单位、需求版本、候选数、报价数、处理阶段、最后修改时间。数量须为正且按单位校验整数或小数；未知数量明确显示“待确认”，不能显示零。无价格仍可保留技术候选。

按钮交互：“打开条件”到 Q02；“查找候选”先检查已确认需求再到 Q03；报价数到 Q04；批量比较仅对选中清单项建立明确范围。删除先显示引用与影响，采取可恢复归档；原任务和历史回执入口保留。

状态：loading 保留表头及已缓存项目；empty 分别提示无项目、无清单、筛选无结果；error 定位失败项目并允许重载；offline 可读本机数据及编辑草稿；cancel 仅取消相应任务；revocation 禁用受限写入，并按撤销的读取范围清除正文、缓存投影和订阅；读取权撤销另清正文、投影和订阅；partial 标明成功载入项数；stale 提醒旧版本项目待重核。

权限与数据约束：项目读取、草稿编辑、台账提交能力分别检查；目标项目及清单项 ID 不因排序或重命名变化。跨项目移动需影响预览，不能静默迁移条件与报价。

验收：①建两项目、重名清单项各一条，排序后操作仍命中原 ID；②断网编辑数量并重启，草稿恢复且无同步承诺；③筛选无结果时清空筛选恢复原记录，取消任务不删除已有候选。

# Q02 技术条件与需求版本编辑

定位：新设计细化技术条件编辑与版本确认，底层字段需映射既有领域 schema。

目标及入口：由 Q01 清单项、Q03 条件摘要或 Agent 条件卡进入，把自然语言需求变成可检索、可核验的确认版本。标题固定清单名称，页首区分“已确认 vN”和“编辑中草稿”。

手机布局：必需条件、偏好条件、交付条件分段纵排，每条可展开原文和解释；底部固定“检查并确认”。桌面布局：左侧分组导航，中间条件编辑表，右侧原文及版本差异；首列固定字段名，错误摘要可跳转具体行。

组件字段：条件含稳定字段 ID、名称、必需或偏好、运算符、值或上下限、单位、适用配置、来源定位、人工备注。数值支持等于、至少、至多、区间；类别支持枚举。偏好可设排序优先级，必需不可因权重被抵消。单位缺失或量纲不明保持未知；保留原单位，归一化值并列展示。

按钮交互：新增、复制、移除条件作用于草稿；“采纳提取值”逐项合并；“恢复已确认版”需显示将丢弃的草稿修改。“确认新版本”预览增删改及受影响候选，确认后生成不可变版本；运行中旧请求仍归旧版，新动作基于新版本校验后按当前模式启动。

状态：loading 不清空已编辑字段；empty 提供手工条件入口；error 保留输入并定位单位或范围错误；offline 可编辑和确认本地版本；cancel 撤销本次变更不取消旧任务；revocation 禁确认；只有读取权仍有效才可读旧版，否则清正文、投影与订阅；partial 区分已解析与待补条件；stale 显示基线变化并要求合并。

权限与数据约束：人工修改优先保留；同字段新建议以差异展示。未知必需条件允许保存草稿，阻止标为“条件完整已确认”；用户可明确移除或改为偏好并留下理由，系统不可自动放宽。

验收：①输入同量纲不同单位，确认前显示可核对的换算；②模型刷新不覆盖手填值；③v2 已发布后打开 v1 结果在仍有读取权限时可读，提交须基于 v2 重新核验，旧结果不可混入新通过统计。

# Q03 候选检索与筛选

定位：新设计细化检索、技术核验和来源缺口，不能据页面稿宣称工具已经可用。

目标及入口：从已确认条件、Q01 或任务继续入口进入，为同一需求版本寻找型号配置明确、证据可追踪的候选。页首始终显示需求版本、检索范围、最近更新与任务状态，避免把搜索结束等同条件全部满足。

手机布局：条件摘要折叠、检索进度、候选卡列表；筛选从底部面板打开，已选候选形成固定比较栏。桌面布局：左侧条件与来源筛选，中间结果，右侧选中候选证据；切换列表或紧凑表格不丢选择。

组件字段：候选含厂商、型号、配置、来源类型、必需条件通过数、未知数、冲突数、价格是否可用。筛选包括技术匹配、来源可信度、价格已知、读取时间；“无报价”不得默认过滤。进度分列线索数、实际已读且去重来源数、读取失败数，摘要不计全文证据。

按钮交互：“开始检索”锁定需求版本与允许来源；“查看证据”定位原文；“加入比较”到 Q05；“生成询价草稿”到 Q04。修改条件先到 Q02；停止请求保留已得候选，不自动写台账。继续检索展示剩余缺口和停止原因。

状态：loading 流式追加候选而不跳动当前阅读位置；empty 区分未开始与检索无合格项；error 按来源解释失败；offline 读缓存，在线步骤 waiting；cancel 显示取消请求直至回执；revocation 停止受限调用；读取权撤销清对应结果投影和订阅；partial 显示未覆盖条件；stale 标旧需求版本与过期证据。

权限与数据约束：受限来源不绕过授权；检索发送的技术内容及目标按权限预览。型号及配置不同不合并，证据互斥显示冲突；未知不得算通过。候选草稿与正式台账严格分层。

验收：①仅搜索摘要可用时显示“未读全文”；②一个必需参数缺失的候选保留未知且不计完全符合；③取消后迟到结果仍标原版本；④部分站点失败时已读成果可继续比较，失败来源不变成“无此参数”。

# Q04 报价记录与询价草稿详情

定位：现有 QuotesPage、报价表单基础重设计；外发询价为能力和审批受控的可选动作。

目标及入口：从 Q01 报价数、Q03 候选或 Q05 单元格进入，分别检查报价事实、编辑询价内容、审核持久写入或外发。顶部显示项目、型号配置、需求版本；“报价记录”“询价草稿”“动作回执”分区切换。

手机布局：报价摘要后分组表单，正文全屏编辑，附件逐个预览；底部主操作随当前分区变化。桌面布局：左报价字段，中邮件编辑，右证据及回执；侧栏可收起，正文不会被自动生成覆盖。

组件字段：报价含来源类型及定位、供应商、型号配置、单价、币种、计价单位、数量及阶梯、含税口径、税率、运费、其他费用、报价时间、有效期与时区。未知独立标识。邮件含发件账号、收件人、抄送、主题、完整正文、附件名称及大小；正文中人改段落保留。

按钮交互：“保存草稿”仅本机；“写入台账”预览目标与字段；“发送询价”展示收件人、正文、附件及发送身份。两种动作有独立授权与操作标识，是否询问由当前模式决定。任一关键内容变化令原审批失效。无发送能力时只提供可编辑草稿与显式导出，不显示可用发送按钮；导出不标已发送。

状态：loading 保留本地草稿；empty 区分未报价、无附件；error 定位字段或动作；offline 可编辑不可假报发送；cancel 不撤回已发内容；revocation 禁用受限提交；读取权撤销清受限正文与订阅；partial 逐条显示成功回执；stale 标过期报价及需求变化，提交须重核。超时副作用未知先对账，不直接重发。

权限与数据约束：报价入账不代表采购下单。外发授权绑定明确数据、接收者及用途；授权台账写入不包含邮件发送。正文引用源材料可追溯；回执含动作 ID、时间、目标记录或消息 ID。

验收：①仅授权入账不得触发邮件；②改附件后旧决定失效并重验，只有当前模式要求决定时生成新审批；③模拟服务已发信但响应超时，只查原动作回执，恢复后显示一封已发送；④缺发送能力仍可编辑和导出草稿。

# Q05 候选与报价对比

定位：已有报价比较视图源码；本页新增明确的证据、时效、技术匹配和跨端表现要求。

目标及入口：由 Q03 多选、Q01 清单或 Q04 报价进入，分开判断技术符合、价格可比和信息缺口。标题列需求版本、候选配置及对比生成时间；缺条件或报价时仍可作局部比较。

产物能力：比较快照标静态，筛选差异标交互，重新检索或保存标可调用能力；徽标由宿主合同产生且不构成授权。示例与真实候选不可混入同一正式提交。

手机布局：同时展示两候选的并排值，固定属性名；横向切换候选对，顶部显示当前比较对象，证据单页展开。桌面布局：左侧必需与偏好条件，中间候选列矩阵，右侧证据抽屉；冻结属性列和候选表头，宽表横滚。

组件字段：技术区逐项列要求、实测或声明值、原单位、归一化值、匹配结论、证据时间；报价区分别列单价、币种、税、运费、数量口径、有效期与来源。未知用文字与原因，冲突并列原文。只有同配置、同数量及已明确费用口径才展示可比总额。

按钮交互：“仅看差异”“只看必需缺口”即时筛选；点击结论展开规则和证据；“固定基准”不改变原数据；“重新核验”保留旧快照；“价格试算”到 Q06，传入引用而非覆盖报价；“标记首选”记录理由，不触发入账、邮件或采购。

状态：loading 保留已载列；empty 少于两项时引导返回选择；error 定位单列失败；offline 使用标时缓存；cancel 终止重算请求但保留旧表；revocation 隐去不可再读的受限正文并保留允许的状态元信息；partial 缺价不影响技术比较；stale 旧版可读，当前结论重核后才可提交。

权限与数据约束：必需不满足不得被偏好加分抵消；默认不生成人工无法复核的总分。多币种未给定汇率时不标“最低总价”；不把来源较新等同更可信。生成快照记候选、证据、需求及报价修订号。

验收：①价格低但必需条件失败时，明确显示失败而非推荐第一；②两个币种无汇率时保持原币并禁总额排序；③切换候选对和返回证据后位置、筛选及人工首选理由不丢失。

# Q06 价格试算与假设

定位：新设计细化情景试算；汇率作为带来源的输入，不误认既有 Exchange 同步交换页为汇率功能；采购付款后置。

目标及入口：从 Q04、Q05 或项目价格入口进入，核对数量、费用与换算后的预算情景。页首常显“试算，不是正式报价或采购”，展示原报价版本、试算名、计算时间；结果不回写供应商报价。

手机布局：来源摘要、数量币种、税费运费、汇率假设依次折叠；底部总额摘要可展开计算明细，“保存方案”为主操作。桌面布局：左参数、中公式及结果、右来源和情景差异，可并排比较多个命名方案。

组件字段：数量与单位、单价及阶梯、原币与目标币、含税口径、税率及计税基础、运费及其税处理、其他费用、折扣范围、有效期。汇率必须注明方向、数值、来源、适用时点和取得时间；税率附适用地区、依据及时间。用户输入标人工假设，不假定实时；未知税费不能默认为零。

按钮交互：“添加情景”复制输入不改原方案；“恢复报价值”先显示人改差异；“重算”校验数量阶梯、税口径及币种。“查看公式”展示税前小计、折扣、税、运费、其他费、换算和舍入步骤。只保存本机方案；写台账另走业务预览与模式校验，页面不提供采购提交。

状态：loading 不把旧结果当新值；empty 缺报价可建明确标注的人工情景；error 标明不能计算的字段；offline 可确定性计算并标旧汇率；cancel 保留上次结果和输入；revocation 禁止读取受限来源并清对应正文、缓存投影及订阅；partial 展示已知小计及未计项；stale 标过期报价、税率依据或汇率，提交前重核。

权限与数据约束：金额使用十进制定点并披露币种精度及舍入规则；含税价不重复加税；混币费用逐笔换算，缺汇率不输出完整总额。假设及结果绑定版本，人工编辑不会被更新来源覆盖。

验收：①示例未税单价 100、数量 2、税率 10%、不计税运费 20，同币总额为 240；②含税单价 110 时不再次加税，仍为 240；③税未知时显示已知小计及税待确认，不能导出为完整含税总额。

# T01 任务列表

定位：现有 ExecutionPanel 及取消、暂停、恢复接线重设计，状态以新核心契约验证。

目标与入口：快速识别需要决定和正在发生的工作，从主导航“任务”、任务角标和通知进入。

手机布局：待你处理、进行中、已结束三个分组或页签；每行主标题加一步摘要，右侧状态文字。桌面布局：列表和任务详情双栏，顶部提供项目、状态、执行位置和时间筛选；排序不在阅读过程中频繁跳动。

组件与字段：任务标识、目标、来源对话／业务对象、当前步骤、执行位置、最后确认时间、等待原因和是否存在部分结果。进度只能显示可计算的步骤数量；未知完成量不使用百分比。角标只数待决定项。

按钮交互：打开活动详情、返回原对话、查看当前结果、继续、取消；继续需核对资源、权限和执行器，不能无条件重跑全部步骤。清除筛选与删除历史分开。列表快速取消要显示对象名称，拒绝某审批不默认取消所有任务。

状态与数据：状态由内核事件投影；已结束涵盖完成、失败、取消，允许分别筛选。排队、等待信息、等待工具和暂停不同文案。执行器失联显示最后确认时间和“正在核对状态”，不能继续展示可靠运行中。撤权任务进入等待权限原因；仅在读取权仍有效时保留结果正文，否则清除对应投影与订阅。

验收：同一任务在 A01、T01、T02 标签一致；页面重开不重新启动任务；离线后不凭旧记录虚报运行；取消中与已取消不同；多个相似任务可依项目和来源区分。

# T02 活动与执行详情

定位：保留现有执行面板迁移基础，补齐执行校验失败、安全审查暂停和复核恢复；原始日志不能替代用户可读时间线。

目标与入口：回答“做了什么、为什么停、还能怎样继续”。由任务、助手步骤条、业务回执进入。安全复核、执行结果核对和用户审批分别显示，不用统一“等待处理”隐藏原因。

手机布局：顶部目标、状态及当前唯一主要下一步，时间线可展开；输入、结果和回执分组，下方保留取消与返回。桌面布局：左步骤，中当前活动，右输入版本、模式、授权与审查依据；长内容可收起但始终显示状态摘要。

组件与合同：taskId、operationId、动作摘要、输入修订、权限 epoch、能力版本、规则版本、审查标识、开始结束时间和已发生副作用。审查只显示可公开理由与修复入口，不展示内部推理、敏感检测细节或原始凭据。日志默认脱敏；复制诊断通过受控剪贴板端口，导出日志另按目的地和权限执行。

三种停点：validation_failed 表示参数、版本或能力不满足，按钮是“查看差异／修正字段／重新校验”；awaiting_confirmation 才显示“查看并决定”；security_review 表示自动或规定的安全审查尚未完成，按钮是“查看审查状态／提交合法补充／取消”。已确定触及硬限制的动作标 blocked，不显示可以越过限制的确认按钮。

安全复核与恢复流程：核心先冻结待派发动作并保留非敏感状态；记录审查依据和被暂停步骤，其他无依赖的授权工作可继续。优先自动复核，不让免询问模式逐步要求人工审批。需要更改请求或补足必要事实时才请用户提供具体信息。复核通过后重查动作摘要、对象版本、参数、权限、模式及回执：仍一致且允许执行则从安全点恢复；已变更则重建合法计划；硬限制仍生效则保持拒绝。复核完成不等于业务执行完成。

按钮交互：暂停仅在执行器支持安全检查点时可用；继续从可恢复点启动，不能重跑全任务。“核对结果”只查询原账本，不发第二次写入。取消说明已发动作是否可中断，既有副作用不能被取消动画撤回。全部允许保留自动校验和复核，但不因高风险弹询问；Auto 高风险需确认时链接 T03。

状态与数据：审查服务不可用显示无法完成复核与依赖条件，不误标用户拒绝。审查结果过期或动作摘要变化时自动失效重验。outcome_unknown 优先对账，不能把安全复核通过当作可重发凭据。撤权及时阻止未派发步骤，并覆盖待发上下文和迟到结果；读取正文受当前权限制约。

真实与模拟边界：仅真实核心事件可以把状态从审查中改为通过、从发送中改为成功；演示时间线标示例，测试回执不能混入真实账本。UI 重开只恢复视图并请求核对，不承诺本地进程仍在运行。

可访问性与验收：状态改变一次播报并保留焦点，时间线支持键盘顺序和 TalkBack 展开。分别测试版本冲突、安全待复核、明确禁止、Auto 需确认、全部允许高风险自动、审查通过后撤权及副作用未知；各有正确入口，硬限制不能切档绕过。写前／发送中／回执后取消分别正确；断电恢复不重发；诊断复制无凭据。

# T03 动作决定与审批详情

定位：继承已有本次模型请求确认等入口和对象版本绑定，统一“真的需要决定”的宿主页面，并提供旧决定失效与安全复核详情链接；不是所有工具操作的强制关卡。

目标与入口：展示确定动作、目标、用途、数据和后果，由 awaiting_confirmation 的任务或对话摘要进入。每次询问候选档与 Auto 高风险场景可使用本页；全部允许不会因高风险进入本页。锁屏通知只提供查看，不能在通知上完成敏感决定。

手机布局：全屏页，顶部清楚写“需要你的决定”和原因，中部目标及完整差异，底部确认／拒绝。桌面布局：固定可信面板，变更前后并列；宿主控件与生成正文有边界。安全复核从旁支详情进入，不能把“审查中”画成一个可点击允许的审批。

组件与合同：approvalId、taskId、operationId、actionDigest、目标和接收者、正文附件、目的地、数量金额、有效期、对象修订、权限 epoch、模式及规则版本。确认对象版本已经存在于迁移基线；重点是两端展示一致、参数修改后旧卡失效及并发验证，不能报成旧系统完全缺失。

按钮交互：确认按钮写具体动词及范围；拒绝只结束本次请求，保留可读草稿。返回修改使旧决定失效。版本或参数变化后 Rust 重验：当前模式需决定时生成新审批；全部允许仍有效且对象在已选工作区及权限内时自动推进，不因旧卡失效反复询问。打开预览不等于授权；同设备多个入口共享决定身份，首次处理后其他入口显示最终决定。

校验与审查分流：参数错误、对象不存在、CAS 冲突、缺能力不能通过“确认”修复；返回字段或差异页。硬限制阻止执行时显示原因和合法替代路径，不给覆盖禁止的按钮。仅存在可复核条件时显示“查看复核”并跳 T02，复核通过后重新验证当前动作与权限。需要用户提供事实与需要授予授权采用不同表单文案；审查暂停不把全部允许变为每步人工审批。

状态与数据：preparing、awaiting_decision、decided、stale、expired、revoked 分开；业务执行另读账本。离线不能伪称完成授权校验；确认提交、执行中、成功回执分别显示。结果未知提供查询而非再次确认重发。凭据及只允许用户完成的系统步骤用真实受控入口，不能伪造可由应用代办。

真实与模拟边界：可信面板的字段从核心快照读取，不能从模型文字回填正式目标。演示审批只能写测试账本；同样外观不能把示例变成真实授权。安全复核与业务审批日志分开，但可相互定位。

可访问性与验收：读屏先读动作、目标、模式原因及数据范围，再读按钮；长文滚动不遮决定按钮，Esc／系统返回不默认批准。连点仅一次决定；过期卡不执行；拒绝保留草稿；真实回执未知不变绿；全部允许合法高风险不出现新确认；硬限制在任何档位都不可绕过；复核通过后版本改变必须重验。

# D01 数据模块与记录管理

定位：已有资料、Data Center 与数据流入口；统一模块导航及字段详情是新版设计。

目标与入口：查看真实项目记录和结构化数据，支持从结果返回业务对象。由工作台的数据入口、保存回执、设置的模块管理进入。

手机布局：先选模块／项目，再看记录卡和字段详情；横向复杂表格提供完整表格模式。桌面布局：左侧模块及对象类型，中部记录表，右侧字段、来源与变更详情。

组件与字段：模块名称及版本、对象类型、记录标识、字段名／值／单位、来源、修订号、更新时间和被引用情况。系统字段只读；未知与空值分别显示；模块类型约束驱动编辑器，不能让模型仅凭显示名称合并字段。

按钮交互：筛选、排序、编辑、查看来源、导出当前选择；保存前预览差异并处理版本冲突。导入进入该模块专用流程；删除说明关联和可恢复性。停用模块是禁用新能力，删除数据是独立动作。

状态与数据：表格加载可保留旧快照并标“正在更新”；部分记录失败定位行和原因。离线仅操作支持本地写入的模块。来源权限撤销后可保留获准保存的业务值，但受限原文入口禁用。未知 schema 或旧模块用只读快照降级，不伪造兼容编辑。

验收：排序不改变对象身份；旧修订提交提示差异；模型刷新不覆盖手工值；停用模块后且仍有读取权时旧记录可读；导出明确选中范围并排除凭据；保存回执能定位新记录。

# S01 设置首页 外观与无障碍

定位：现有设置、主题与减少动效基础重设计；新旧偏好字段需迁移核对。

目标与入口：集中可预测的应用控制，从桌面侧栏底部或手机顶栏菜单进入，不要求向助手口述设置。

手机布局：分组列表，条目为模型与执行、连接器、权限与模式、数据与存储、记忆与偏好、助手身份、外观和关于。桌面布局：左侧设置目录，右侧详情；更改即时生效的偏好与需确认的安全操作有不同提交方式。

组件与字段：主题跟随系统／浅色／深色，字体与密度预览、减少动效、发送键行为、通知预览、语言、应用及内核版本、诊断说明。选项只有实际实现能力才能启用；账号区域不暗示已提供同步。

按钮交互：外观更改在示例消息、任务卡和表格上预览；恢复默认仅影响明确列出的偏好。请求系统通知权限前解释用途；关闭应用通知不等于取消任务。诊断导出先显示包含范围。

状态与数据：本地设置离线可用，系统权限被拒绝显示系统设置入口且不反复弹窗。保存失败保留旧值并解释；设置迁移失败不静默归零。撤销连接器或模型授权不从外观页执行。

验收：200%字体能操作每一项；亮暗主题切换无闪白或文字消失；键盘发送选项与实际一致；通知预览关闭后不泄露正文；恢复外观默认不删除文件、会话、记忆或权限记录，也不重置助手身份。

# S02 模型与执行位置

定位：已有模型配置、能力检测与凭据存储接线基础；新版增加清晰目的地及在途影响展示。

目标与入口：明确模型在哪运行、哪些数据会离开设备以及当前能力边界。从设置、助手模型标签或不可用能力提示进入。

手机布局：当前模型与执行方式摘要在上，模型条目和测试连接在下；本地／远端配置分别展开。桌面布局：左模型列表，右配置、能力说明、测试结果和数据范围。默认选择不等于为所有任务自动切换。

组件与字段：提供方、模型标识、端点域名、运行位置、支持能力、账号类型（个人／组织／未知，以可验证信息为准）、凭据是否已配置、连接状态、上次测试时间；本地模型注明安装情况和实际已验证能力。必要配置逐项校验，密码和令牌只在安全输入组件显示掩码，不进入聊天或日志。

按钮交互：添加、编辑、测试、设为默认、停用。连接测试明确将发送什么最小测试内容，不能顺手上传用户项目。默认模型变化只作用于新请求；迁移在途任务需单独说明上下文和成本变化。下载大型模型显示大小、来源与预计占用，开始前取得所需授权。

状态与数据：未配置、测试中、可用、身份失效、限流、离线、能力不支持分别显示。远端失败不无声转给另一提供方。本地模型缺失时保留手工工作台，不宣称离线生成可用。撤销凭据后阻止新请求并显示在途影响。

验收：端点或模型变化使能力重新校验；错误日志没有凭据；未联网不能给出刚测试成功；停用后新消息不使用旧提供方；测试不包含默认项目正文；账号类型未知不臆测，组织账号不因尚未决定的个人账号限制被默认拒绝。

# S03 连接器详情与接入

定位：已有 MCP 服务配置页；连接器目录和各服务能力按实际实现逐项接入，不能假装全量可用。

目标与入口：连接用户明确选择的数据或业务服务，理解可读和可写范围。从设置连接器列表、功能缺失提示进入。

手机布局：连接器介绍、当前状态、所需权限、连接按钮；已连接时显示资源选择和断开入口。桌面布局：连接器目录与详情双栏，右侧展示最近检查与关联任务。

组件与字段：服务名称、官方域名、连接账号的脱敏标识、账号类型（个人／组织／未知）、授权能力、选中资源、到期状态、上次访问和依赖任务。文件目录连接须显示真实目录范围；不能把选中一个文件解释为整盘访问。

按钮交互：连接前展示用途和权限，认证由受控系统浏览器／安全流程完成；工具能力增加要求单独审阅。重新连接恢复同一服务身份前再次核对，不能静默换账号。断开先说明受影响任务、以后不可读内容与保留数据，实际完成后更新状态。

状态与数据：未连接、授权中、已连接、授权过期、被拒绝、服务不可达、权限不足分开。取消认证回到未连接，不留下假成功。离线无法验明时显示上次已连接时间。断开不宣称删除第三方服务的数据或撤回之前已发送信息。

验收：授权失败不能出现成功勾；断开后新请求确实被拦；账号更换不会混合资源；功能扩权不沿用旧同意；取消登录不创建可用连接记录；账号类型来自真实服务信息，组织账号不因待决限制而默认被拒。

# S04 权限与数据使用记录

定位：统一现有授权、对象版本与执行账本的可见性；新增询问模式入口不等于已有权限、旧卡失效能力缺失。

目标与入口：知道哪个能力能对哪些对象、出于什么用途、在何时执行，以及如何撤销。由设置、A01 模式标签、A03 范围摘要或 T02 授权来源进入。

手机布局：当前模式摘要在上，作用工作区、能力与数据来源分组列表在下；详情展示授权、有效期、操作记录和撤销。桌面布局：模式与工作区左栏，授权范围中栏，使用记录与关联任务右栏。显示模式影响预览，不在滚动中改变授权。

组件与字段：模式、工作区、动作类型、资源范围、用途、有效期、授予依据、权限 epoch、最近使用、规则版本和关联执行。单次确认、范围授权、系统权限和系统禁止分别标识。每次询问／只读／低风险的名称及默认值待定；Auto 与全部允许采用本册已定语义。

按钮交互：模式切换先说明作用工作区、现有权限和未来动作范围，用户明确选择后生效。全部允许不在范围内再逐对象询问，也不因高风险额外确认；Auto 对已授权低风险自动，高风险进入 T03，禁止直接拒绝。撤销立即发核心请求并显示实际进展；切换模式不恢复已撤销授权、不扩展操作系统权限、不重放旧结果未知动作。新授权不能由查看日志暗中创建。

状态与数据：有效、到期、已撤销、撤销处理中、部分不可达和系统禁止分开。撤销执行权阻止未派发动作；撤销读取权另外清缓存、已拼上下文、队列与派生摘要并使旧 epoch 失效。失败保持真实状态，不能只关开关。已外发数据和成功写入不因撤权消失；使用记录只保留获准的最小信息。

真实与模拟边界：模式展示和规则解释来自核心当前快照，不能由模型宣称自己处于全部允许。规则预览可用样例且显式标注；不会为了预览试发工具调用。

可访问性与验收：模式不是只靠颜色的滑块；每项读出作用范围及当前值。按最终选定档位测试规则差异，重点证明全部允许无高风险追问、Auto 高风险需决定、硬限制无法绕过；到期、撤权与批准并发以最新 epoch 为准；日志有对象和时间且无凭据。

# S05 本地数据 存储与导出

定位：已有存储、备份与恢复入口；新版细化风险分层、范围、冲突及异常恢复。

目标与入口：管理文件缓存、历史、备份导出与恢复，清晰区别可重建缓存和用户唯一数据。从设置数据与存储进入。

手机布局：占用分类、文件缓存、导出／恢复、删除数据依次排列；危险操作远离常用开关。桌面布局：左分类，右占用、路径说明和具体记录；提供查看本地保存位置的系统入口。

组件与字段：原始文件、派生索引、缓存、草稿、结果及日志分别列数量和占用；导出列明项目、版本、是否包含原文件及敏感范围。缓存可清理性必须由真实依赖判断，不能仅按后缀判断。询价 .siq 交换快照与完整应用备份分区列出，明确前者不包含其他模块、任务或应用设置。

按钮交互：导出先选择对象和目的位置；恢复先校验清单、版本、重复标识及冲突并预览，再应用。清缓存列出会失去的离线能力；删除原文件、清空会话及永久删除分别显示准确范围和可恢复性，再按当前模式及不可绕过的系统要求执行。恢复不自动重新启用连接器或重建密钥。询价交换区分别提供“合并导入”和“替换询价资料”，预览冲突与范围，不能把合并误做整库替换；旧局域网／文件夹交换通道按迁移清单决定，未实现时不显示可用。

状态与数据：容量不足说明所需空间并允许更换位置；导出／恢复中可取消，但已完成步骤有清单。失败保留源文件并记录哪些已写入；中断后先校验，不能覆盖成损坏备份。权限失效时提供重新选择合法路径，不访问原范围外目录。

验收：清缓存不删除唯一原件或人工草稿；导出成功后文件可校验且不含凭据；恢复重复项目不混写；取消不会显示完整成功；重开应用能区分完整备份、进行中产物和失败产物。

# S06 记忆与偏好

定位：新增完整页面设计，承接长期记忆、显式偏好及用户可管理的数据生命周期；不能与 S01 外观、S04 授权、S05 存储或 S07 助手身份混为一个开关。以本机 Rust 存储和当前设备生效为本期范围，不承诺跨设备同步。

## 目标入口与信息结构

目标是让用户能看到、纠正、停用和删除助手记住的内容，知道本次是否使用，并区分“保存聊天”和“供助手检索使用”。从设置、A01 记忆状态、A03 已用记忆或消息中的“管理此记忆”进入。页面包含使用控制、条目列表、条目详情、变更影响与回收区；列表显示来源和用途，避免只给一个无法核对的大段总结。

Android 手机顶部显示本设备控制摘要，下面为四个独立控制及搜索筛选；点条目进入全屏详情编辑，自由文本正文、用途、状态、来源按纵向排列，底部保存只作用于该条。回收区与彻底遗忘分开，返回保留筛选和编辑草稿。Android 平板空间足够时列表与详情双栏，大字体或分屏退回单栏。

Electron 桌面左侧记忆分类和状态筛选，中间条目列表，右侧正文、来源与使用记录；编辑模式保留原文和改后差异。顶部四个控制固定可发现，批量动作总显示真实选中对象数。键盘可以搜索、打开、编辑、保存和返回，不依赖悬停或拖拽。

## 四个独立控制

| 控制 | 开启后的作用 | 关闭后的作用 |
| --- | --- | --- |
| 读取记忆 | 在授权用途内，将有效条目作为当前请求上下文候选 | 阻止后续读取及派发旧记忆上下文；不自动删除条目或关写入 |
| 写入记忆 | 按有效授权接收新条目或修订建议，并由核心提交 | 不再自动新增或更新；用户显式手工编辑走独立可见动作，不暗中重新开启 |
| 保存聊天 | 按已选择的本机保存策略保留新消息与会话记录 | 不再按该策略保存新的聊天；已有聊天如何处理需另选，不等于抹去历史或长期记忆 |
| 检索历史 | 在读取授权和索引范围内，为回答检索已保存历史 | 阻止助手后续历史检索；用户仍可在有读取权时手动打开历史 |

界面必须解释四者的组合：关闭读记忆仍可按独立授权写记忆；关闭写记忆仍可读取已有条目；保存聊天不自动允许助手检索；删除聊天不自动删除派生记忆。四个控制必须分别测试和记录其实际状态，不能借临时会话名义捆绑。临时会话产品方案仍待决定；关闭聊天保存后的崩溃恢复、临时缓冲和最终清理需明示实际实现，未实现时不承诺“零留存”。

## 组件与数据合同

S06-CONTROLS 保存独立配置版本、当前值、适用范围及生效状态。S06-LIST 显示条目标题或正文首句、类别、启用状态、来源、更新时间、用途和作用域；空结果区分无记忆、筛选无结果与无读取权。S06-EDITOR 允许自然语言自由文本编辑，结构化字段置于可展开的“来源与用途”，不要求用户学习内部 schema。

底层 MemoryEntry 至少包含 memoryId、workspaceId、正文、类别、sourceRefs、provenance、purposeSet、scope、status、revision、createdAt、updatedAt、expiresAt（如适用）、derivationRefs 和权限 epoch。自由文本是用户主要编辑形式；结构化底层负责身份、冲突、引用和执行校验。模型推断与用户明确说明分开标记，不把推断渲染成事实。偏好条目可以影响检索和表达，不授予读取、写入或外发权限。

修改、停用、恢复启用、可恢复删除、彻底遗忘和用途变化都发送 expectedRevision 与变更摘要，采用 CAS。旧修订失败必须保留用户草稿并并列当前版，不能静默后写覆盖。用途扩大、工作区转移或新增目的地还需重查授权；全部允许在有效工作区和现有权限内自动校验，不因“记忆敏感”泛化为额外询问。明确系统禁止则拒绝。

## 按钮行为与删除语义

“新增记忆”建立可核对来源的本机条目；“编辑”只改该条；“停用”保留条目但不参与后续使用；“恢复启用”重查权限、期限和来源；“查看使用位置”列可读取的任务、摘要或上下文引用。显式手工保存与允许助手自动记忆是两种可见入口，关闭自动写入不应阻止用户修正自己的条目，也不能暗中开启自动写入。

“删除到回收区”是可恢复删除：从活动检索与上下文排除，保留受控恢复记录；恢复保持对象身份并产生新修订，旧卡和旧授权不能复用。“彻底遗忘”是不可恢复流程：先列选定条目、派生摘要、索引、缓存、排队请求及备份影响，再按实际系统要求处理；完成后无恢复按钮，不能只隐藏列表行就说已经忘记。

彻底遗忘必须覆盖本设备可控制的派生副本和后续重建路径。通过 tombstone 或不可包含正文的删除凭据防止旧备份自动复活已遗忘内容；新导入若与删除记录冲突，进入明确的数据恢复选择，不悄悄复活。对外部已发送内容、第三方留存、用户自己导出的文件与不可即时删除的备份说明范围和实际状态，不承诺跨系统绝对擦除。若源聊天仍保留且仍获准检索，需说明它可能再次提供同一事实，并允许用户选择处理相关来源；“遗忘某条”不暗中删除整段聊天。

## 撤权与上下文传播

撤销记忆读取或收窄用途时，Rust 提升权限 epoch 并使受影响条目投影失效：清 UI 正文与缓存、停止索引返回和订阅、废弃已拼但未发送的上下文、阻止排队请求、拒收迟到结果。派生摘要先标不可用，再仅按剩余合法来源重建；不能只是停用源条目却继续使用其摘要。执行权撤销与读取权撤销分别处理，保留仍获准的最小审计信息。

已发送的模型请求不能保证撤回。若执行器支持取消则尝试停止；响应回来必须按当前权限判断是否可呈现或保存，不因旧请求曾经获准就重新写入受限内容。停用、删除、到期与用途变化均应触发依赖检查；读记忆开关关闭时已有待发请求不能继续携带旧快照。

## 状态真实边界与可访问性

条目状态为 active、disabled、expired、deleted_recoverable、forgetting、forgotten；冲突、来源撤权、部分清理失败作为独立诊断字段。清理失败显示已完成与未完成范围，可重试确定未完成步骤，不提前标 forgotten。离线可管理本机条目，需远端撤销或核对的部分明确等待联网。

“预览助手会如何使用”仅用显式选中、仍授权的条目，默认本地列出处和用途，不发真实工具；如需要模型生成示例，单列模型目的地并按当前权限处理。示例记忆固定标演示且与真实存储隔离。容量显示来自本机测量；条数或字数上限仍待决定。状态使用文字与图标，开关读出名称、当前值及影响；200% 字体可完整查看原因，列表更新不夺走正在编辑条目的焦点。

## 可执行验收

分别覆盖四个控制的独立组合，证明关读不关写、关保存不等于删除、关历史检索不抹掉手动历史入口

同一条在两处编辑，后提交旧 revision 被拒且草稿保留；停用、删除和用途变更同样受 CAS 保护

撤权发生在缓存已有、上下文已拼、任务已排队、工具已发出和摘要已派生五个时点，均核对正确传播与迟到结果处理

可恢复删除后恢复保持身份但修订变化；彻底遗忘完成无恢复按钮，重建索引与恢复旧备份不静默复活

删除源聊天后清楚显示派生记忆是否仍在；遗忘记忆不暗删无关聊天；全部允许合法动作不额外风险确认

Android 单栏、平板双栏、Electron 小窗、键盘和 TalkBack 全路径可操作；示例数据不能写入真实记忆

# S07 助手身份

定位：新增独立身份与表达设置页。名字、头像、人格和语气影响展示与表达，不代表真人、能力提升、授权扩大或安全规则变化。本期设置属于当前设备的助手档案，不宣称跨端同步。

## 目标入口与布局

从设置“助手身份”、A01 名字／头像或新建对话的身份摘要进入，让用户能修改称呼和沟通方式并看清何时生效。S01 管外观，S06 管用户事实与偏好，S04 管权限；身份页保留跳转但不暗中修改其他页。

Android 手机使用顶部头像与名字预览、名称输入、语气选项、可选自由文本风格说明和生效范围；下方为固定样例预览，底部“保存身份”。长说明折行，键盘不盖保存。平板可将编辑和预览并列。Electron 桌面左侧字段分组，中间编辑，右侧预览与当前保存版本；窄窗改为编辑／预览切换，保留草稿。

## 组件与数据合同

S07-IDENTITY 含 assistantProfileId、displayName、avatarRef、tonePreset、styleText、locale、revision 和更新时间；限制字符与图片格式采用宿主实际能力，容量上限未决定前不编造数字。名称允许用户自己的命名，不把系统账户、模型提供方身份或第三方品牌授权混为一谈。头像如尚无导入实现，只提供已实现选择并解释。

S07-PREVIEW 使用明确“示例”的固定问题与答案，展示新名字、称呼和句子长短；不读取用户聊天、记忆、项目或屏幕，不执行工具。静态预览应立即本地响应；只有用户明确选择需要模型生成的新预览时才进入模型请求，并显示目的地与数据范围。

身份更新通过 Rust 配置命令，绑定 expectedRevision；冲突保留草稿，提供当前版与我的修改。档案与每条已生成消息的版本引用分开：保存后用于后续回答，已存在历史记录不重写，正在生成的响应按启动时快照完成并标清下一次生效。更名不换会话、任务、权限、记忆或业务对象身份。

## 按钮与权限边界

保存修改只提交身份字段，恢复默认先预览会改变的字段，取消不修改当前档案。语气可以是简洁、解释充分或用户自由描述；人格文本只是低优先级表达偏好，不能授予工具权限、覆盖系统或政策限制、选择全部允许、读取额外资料、跳过审批或隐藏执行风险。

用户若在风格文本写“以后替我全部允许”“忽略安全要求”之类内容，保持其文本可编辑，但明确提示此字段不会改变权限，提供 S04 入口；不自动开启新模式。若风格与当前能力冲突，回答仍按真实能力说明，不能为维持人格编造身份、经历、结果或已完成动作。授权仍以 S04 与本次请求为准，不能把头像或命名当作授权来源。

## 状态真实边界与可访问性

loading 保留已保存摘要；empty 采用中性默认身份并给编辑入口；dirty 显示未保存；saving 禁止重复提交但可继续查看；save_failed 保留输入和当前有效版；conflict 展示差异。离线编辑与保存本机档案应可用；图片资源失效回退文字或默认图标，不丢名称。风格版本迁移失败不静默抹去用户文字。

预览始终标示例，不能展示真实任务成功或带私密数据的引用；真实聊天使用新风格不改变数据可见性。名字、头像与模式各有独立语义标签，读屏不把头像描述成已验证真人。所有语气选项含文字说明，支持键盘和 TalkBack；200% 字体与长名字不挤掉返回、保存或当前模式。

## 可执行验收

保存新名字后后续回答使用新档案，历史消息与任务 ID 不变；正在生成的响应不混用两个语气版本

仅改名字或人格后，权限 epoch、授权集合、当前模式、记忆开关和聊天保存策略均未被修改

风格文本要求忽略审批时仍按真实模式执行；Auto 和全部允许的差别不会被人格覆盖

双窗口旧 revision 提交被拒且不丢草稿；保存失败仍可看当前有效版；恢复默认不删除记忆或聊天

固定预览没有模型或工具调用；示例不能伪造真实回执；断网、长名字、深色主题、大字体、键盘和 TalkBack 均可完成编辑

# 原创关键线框

以下十图用于布局与行为评审，均为 Muyon 原创功能示意，不是竞品截图或已完成产品；最终视觉令牌、屏幕密度和文案需按各端验证。F01–F08 保留原稿业务示意；其中 F01、F02、F07、F08 的等待确认是每次询问或 Auto 高风险示例，不是全部允许档的默认路径。F08 的旧计划失效仍须校验，但重新出现人工审阅只适用于需要决定的模式；全部允许可自动重建并重验。F09、F10 为本次新增。

## F01 A01 手机助手对话

Muyon 原创功能线框

本图待确认是每次询问或 Auto 高风险示例；全部允许适用范围内直接校验执行。常驻范围与任务摘要可追溯；待确认摘要只打开 T03，不在消息文案中嵌伪审批。

## F02 W01 桌面工作台总览

Muyon 原创功能线框

本图待确认采用需要决定的模式情境，不代表全部允许必须等待。桌面主导航与项目切换分层；继续草稿、查看历史、进入业务对象均不新建执行。

## F03 R02 桌面 PDF 阅读与可编辑成果

Muyon 原创功能线框

画布、字段依据和人工值并列；窗口收窄优先收工作栏，不压缩正文或遮住当前字段。

## F04 R02 R04 手机阅读与批注转证据

Muyon 原创功能线框

线框同时列转接关系；真实手机只展开批注或证据的一块编辑区，另一块收为摘要。

## F05 Q05 桌面候选比较与证据

Muyon 原创功能线框

技术未知、价格口径缺失和任务等待同时可见；不得用较低价格掩盖必需条件失败。

## F06 Q06 手机价格试算

Muyon 原创功能线框

全部数值为验收样例；税率为人工假设，未知费用必须显示未计项目。

## F07 T01 T02 桌面任务与活动

Muyon 原创功能线框

本图显示需要决定的保存请求；全部允许不因风险出现同一询问。列表、详情与活动共用任务身份；等待审批不是失败。日志只呈现动作、结果与时间。

## F08 T03 手机保存审批

Muyon 原创功能线框

本图属于需要人工决定的模式。右侧旧计划失效后重新审阅也仅适用于这种模式；全部允许可在现有范围内自动重建并重验。固定宿主组件显示确定目标、版本和数据。点击后仍需执行回执才能显示保存成功。

## F09 S06 记忆管理与独立控制

Muyon 原创功能线框

F09 展示本机有效记忆与停用编辑情境。开关变化不自动删除内容；“彻底遗忘”必须给出真实范围与清理结果，不能由列表消失推断完成。

## F10 S07 身份编辑与权限分离

Muyon 原创功能线框

F10 的样例是确定性本地预览，不代表真实任务已执行。名字、人格或语气不得授予任何读取、写入、外发、免确认或安全绕过权限。

# 联合验收与交付证据

页面设计通过不等于功能实现通过。每页前述验收必须分别覆盖 Electron 与 Android，并保留应用提交、Rust 契约版本、设备与尺寸、输入样本、实际结果、截图及相关回执。未测项标为未验证；不得以正常态截图证明取消、撤权、恢复或数据安全。

完整路径：从 A01 发起一次科研提取，经历 R02/R05/R06/R07/R08、T03 到 D01，核对同一文件版本与真实对象；另从 Q01 经 Q02/Q03/Q05/Q06/Q04 走台账保存与独立外发预览。

可恢复性：输入未发送、附件处理中、工具等待、审批打开、写入已发而回执未到五个时点分别断网、关闭页面和重建进程。每种情况说明已发生什么、剩余什么、下一步是什么。

控制权：执行前后分别取消、撤权、修改范围与双击确认，证明原审批失效、同设备幂等和迟到结果归属正确；未知副作用不出现直接重发入口。

历史与人工值：需求或源文件升级后旧结果仍能打开但标历史；人工修改不被刷新覆盖；局部失败保留成功行和明确来源。

可达性：手机竖横屏、平板窄分屏、桌面小窗、200%字体、仅键盘、TalkBack及桌面读屏均可完成主要路径。弹层归还焦点，流式不逐字播报，来源名称包含文献和页码。

数据边界：外部资料不触发权限；试连接不带项目正文；日志、复制诊断和备份不含凭据；清缓存不删除唯一原件；停用模块不丢已保存历史。

新增联合验收必须覆盖 S06 四控制、CAS、删除恢复／彻底遗忘、撤权传播及 S07 身份不授予权限；覆盖 A01/A03 入口和能力徽标；覆盖 T02/T03 安全复核、版本冲突、系统禁止与全部允许免风险询问。检查生成卡本地筛选不回模型、业务动作直达 Rust、仅新理解规划调用模型。工具的少量状态文案不得遮蔽完整状态机。

首轮视觉评审重点：F09 四控制及记忆生命周期，F10 身份与权限分离，F01 输入与多任务层次，F03 原文与人改共存，F05 未知与不可比表现，F08 决定范围；行为评审重点：状态分离、同设备审批复用防护、不可逆动作回执以及错误恢复。当前手册不包含产品代码变更或上线执行。